| Российская Федерация Республика Адыгея администрация Хатукайского сельского поселения |  | Урысые Федерацие Адыгэ Республик Красногвардейскэ район Хъатикъуое поселением и администрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

21 марта 2017 г. № 22

а. Хатукай

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

территории Хатукайского сельского поселения

В связи с планируемым проведением Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2017», руководствуясь Уставом муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

Постановляю:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Хатукайского сельского поселения согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Хатукайское сельское поселение» Жукова З.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Хатукайское сельского поселения»				А.А. Хачмафов

Приложение к постановлению

главы Хатукайского сельского поселения

№22 от 21.03.2017 г.

План мероприятий по благоустройству территории

Хатукайского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия (дата) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа по благоустройству придомовых территорий, улиц, производственных помещений. | 29.03.2017г. – 29.04.2017 г. |
| 2 | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций по проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов поселения | 29.03.2017 г. |
| 3 | Провести субботник в парке по ул. 50 лек Октября по благоустройству и санитарной очистке территории | 31.03.2017г. |
| 4 | Провести субботники на христьянском кладбище по благоустройству и санитарной отчистке расположенной по трассе: а. Хатукай – с. Красногвардейское | 31.03.2017г., 08.04.2017 г. |
| 5 | Проведение обследования территорий на наличие несанкционированных свалок, ликвидация несанкционированных свалок | 29.03.2017г.–29.04.2017 г. |
| 6 | Работы по контролю закрепленной за предприятиями территории по выполнению правил благоустройства населенных пунктов | 03.04.2017г.-09.04.2017 г. |
| 7 | Разработка и размещение в общественных местах агитационного материала на тему соблюдения порядка и чистоты на придомовых территориях и общественных местах в поселении | 04.04.2017 г. |
| 8 | Посадка цветов и содержание клумб на территории населенных пунктов поселения | 03.04.2017г.-29.04.2017г. |
| 9 | Вручение благодарственных грамот за благоустройству территории жителям и организациям Хатукайского сельского поселения | 28.04.2017 г. |
| 10 | Поддерживание уличного освещения в надлежащем виде. | 29.03.2017г.–29.04.2017 г. |