П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# «ХАТУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от  02 апреля 2019 года №29

а. Хатукай

Об утверждении плана мероприятий в месячник по благоустройству

территории Хатукайского сельского поселения

В связи с планируемым проведением Всероссийского экологического субботника _________________, руководствуясь Уставом муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

Постановляю:

- Утвердить план мероприятий в месячник (апрель) по благоустройству территории Хатукайского сельского поселения согласно приложения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Хатукайское сельское поселение» Жукова З.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Хатукайское сельского поселения»				А.А. Хачмафов

Приложение к постановлению

главы Хатукайского сельского поселения

№ 29 от 02.04.2019 г.

План мероприятий в месячник (апрель) по благоустройству территории

Хатукайского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия (дата) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа по благоустройству придомовых территорий, улиц, производственных помещений (руководители предприятий и организаций, жители сельского поселения) | 06.04.2018г. – 30.04.2018 г. |
| 2 | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций по проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов поселения (глава Хатукайского сельского поселения) | 02.04.2019 г. |
| 3 | Провести субботник возле футбольного поля по ул. Школьная по благоустройству и санитарной очистке территории, покраске ограждения мини футбольного поля (Молодежный актив а. Хатукай) | 06.04.2018 г. |
| 4 | Провести субботники на христьянском кладбище по благоустройству и санитарной отчистке расположенной по трассе: а. Хатукай – с. Красногвардейское (жители сельского поселения) | 12.04.2019 г., 20.04.2019 г. |
| 5 | Проведение обследования территорий на наличие несанкционированных свалок, ликвидация несанкционированных свалок (администрация Хатукайского сельского поселения) | 02.04.2019г.–30.04.2019 г. |
| 6 | Работы по контролю закрепленной за предприятиями территории по выполнению правил благоустройства населенных пунктов (администрация Хатукайского сельского поселения) | 09.04.2019г.-30.04.2019 г. |
| 7 | Разработка и размещение в общественных местах агитационного материала на тему соблюдения порядка и чистоты на придомовых территориях и общественных местах в поселении (администрация Хатукайского сельского поселения) | 02.04.2019 г.–03.04.2019 г. |
| 8 | Посадка цветов и содержание клумб на территории населенных пунктов поселения (администрация Хатукайского сельского поселения, жители сельского поселения) | 06.04.2019г.-30.04.2019г. |
| 9 | Провести субботники на мусульманских кладбищах по благоустройству и санитарной отчистке | 13.04.2019 г., 20.04.2019 г. |
| 10 | Провести субботник по ул. Мира и ул. 50 лет Октября по побелке деревьев и уборке мусор (привлечь состоящих на учете в центре занятости Красногвардейского района) | 12.04.2019 г. |
| 11 | Проведение субботников по благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения (вывоз мусора, побелка деревьев, демонтаж старых заборов возле многоквартирных домов, выкашивание сорной растительности, вырубка сухостоя и поросли) (жители сельского поселения) | 05.04.2019 г.-30.04.2019 г., далее по согласованию |
| 12 | Проведение субботников в п. Газовиков вокруг территории спортивной площадки (выпиловка поросли, выкашивание сорной растительности, восстановление ограждения) (Молодежный актив а. Хатукай) | 30.03.2019 г., далее по согласованию |
| 13 | Вывоз строительного мусора на въезде в а. Хатукай по ул. Молодежная напротив сельскохозяйственного рынка (администрация Хатукайского сельского поселения) | 15.04.2019г.-30.04.2019г. |
| 14 | Выкашивание сорной растительности в общественных местах (тех. служащие администрации Хатукайского сельского поселения, тех. служащие МП «Хатукайское», спец. техника, волонтёры) | С 15.04.19г. до 01.10.2019 г. |
| 15 | Выравнивание, восстановление, покраска забора и наведение санитарного порядка по ул. Мира напротив многоквартирных домов п. Газовиков (жители МКД, тех. служащие администрации Хатукайского сельского поселения) | С 01.04.19г. до 20.04.2019 г. |
| 16 | Вручение благодарственных грамот наиболее активным участникам месячника по благоустройству (администрация Хатукайского сельского поселения) | 30.04.2019 г. |

# Text boxes

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК

МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ

«ХЪАТИКЪУОЕ КЪОДЖЭ

ПСЭУПIЭМ»

ИАДМИНИСТРАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ХАТУКАЙСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»