                - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# «ХАТУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

            - от 06 апреля 2021 года  №25

              - а. Хатукай

О начале разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» и утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральном законом от 07.12.2011	№	416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в редакции 2020 г в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения, а также развития центральных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий Администрация «Хатукайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Объявить о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»» .

2.	Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» согласно приложению №1.

3.	Утвердить дорожную карту разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» согласно приложению №2.

4.	Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации «Хатукайское сельское поселение»

5.	Заместителю главы муниципального образования Жукову З.А. обнародовать настоящее постановление в районной муниципальной газете «Дружба».

6.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»                                              А.А. Хачмафов

Приложение № 1

к постановлению

Главы МО «Хатукайское сельское поселение»

№25 от 06.04.2021г.

Рабочая группа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

В соответствии с требованиями и во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» в целях своевременной разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» создать рабочую группу в составе:

- З.А. Жуков - заместитель главы администрации  муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»:

- А.А. Ханапов -   юрист администрации муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»:

- З.Р. Шхачева – специалист по земельно-имущественным отношениям администрации муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»:

-  Т.Р. Биржев - главный инженер МП «Хатукайское». (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

Главы МО «Хатукайское сельское поселение»

№25 от 06.04.2021г.

Дорожная карта

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

| № пп | Наименование мероприятия | Дата | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие постановления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и о создании рабочей группы | 06.04.2021г. | Хачмафов А.А. |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 03.04.2021г. | Жуков З.А. Биржев Т.Р. |  |
| 3 | Подготовка технического задания по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | 07.04.2021г. | Жуков З.А. Ханапов А.А. |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 07.04.2021г. | Биржев Т.Р. |  |
| 5 | Составление акта технического обследования | 10.04.2021г. | Жуков З.А. Ханапов А.А. |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 05.05.2021г. | Жуков З.А. |  |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 05.05.2021г. | Ханапов А.А. |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 06.05.2021г. | Жуков З.А. Биржев Т.Р. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о времени и месте проведения публичных слушаний | 15.05.2021г. | Ханапов А.А. |  |
| 10 | Принятие решения относительно схемы водоснабжения и водоотведения (утверждение или направление на доработку) | 18.05.2021г. | Хачмафов А.А. |  |
| 11 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 18.05.2021г. | Ханапов А.А. |  |

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ХАТУКАЙСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК

МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ

«ХЪАТИКЪУОЕ КЪОДЖЭ

ПСЭУПIЭМ»

ИАДМИНИСТРАЦИЙ